**Ретроспектива**

Задача была выполнена полностью и согласно ТЗ.

Задача была выполнена не совсем в срок. Из-за того, что проект выполнял человек не сведущ в языке С#, сделать требуемое в срок было почти невозможно.

Трудности возникали с библиотекой Json т.к. не совсем понятна, как она работает и хотелось бы увидеть на живом примере реализацию загрузки и сохранения файлов. Так же трудности были в разработке пользовательского интерфейса, но посидев в интернете подольше было все решаемо. Вот на примере юнит-тестов из-за того, что были показаны пару примеров с объяснениями, было намного легче разобраться в теме. Форс-мажорные ситуации в целом не было, только хотелось бы знать точно по каким вопросам готовиться к защите лабораторных.

Работа в целом примерно заняла 80 человеко-часов из них часов 5 ушло на документацию.

ТЗ в целом написано в достаточном для реализации объеме, может быть некоторые пункты можно было расписать короче.

Работа приложения из предоставленных макетов интерфейса была полностью понята.

Затруднений со средой разработки не было, так как уже приходилось с ней работать, а с системой версионного контроля и редактором диаграмм были так как опыта было мало.

Система Git вполне удобна.

Приемочное тестирование сдалось с 3 раз. Во время тестирования была обнаружена не очевидная ошибка.