**Ретроспектива**

Задача была выполнена полностью и согласно ТЗ.

Задача была выполнена не совсем в срок. Из-за того, что проект выполнял человек не сведущ в языке С#, сделать требуемое в срок было почти невозможно.

Трудности возникали с библиотекой Json т.к. не совсем понятна, как она работает и хотелось бы увидеть на живом примере реализацию загрузки и сохранения файлов. Так же трудности были в разработке пользовательского интерфейса, но посидев в интернете подольше было все решаемо. Вот на примере юнит-тестов из-за того, что были показаны пару примеров с объяснениями, было намного легче разобраться в теме. Форс-мажорные ситуации в целом не было, только хотелось бы знать точно по каким вопросам готовиться к защите лабораторных.

Работа в целом примерно заняла 80 человеко-часов из них часов 5 ушло на документацию.

ТЗ в целом написано в достаточном для реализации объеме, может быть некоторые пункты можно было расписать короче.

Работа приложения из предоставленных макетов интерфейса была полностью понята.

Затруднений со средой разработки, системой версионного контроля и редактором диаграмм не было т.к. уже приходилось с ними работать.

Система Git вполне удобна.

Приемочное тестирование сдалось с 3 раз. Во время тестирования была обнаружена не очевидная ошибка.